Período de trabajo: del 07/09/2026 al 16/10/2026.

Objetivo del Sprint (Sprint Goal): entregar el sitio web de Qualityfem con las secciones Inicio, Fundamentos de calidad, Técnicas de aseguramiento de la calidad, Herramientas de calidad y Ciclo de vida del desarrollo de software, diseñado, programado y probado, y visible correctamente en escritorio, tablet y móvil.

Historias de usuario a ejecutar:

-	US-01.

-	US-02.

-	US-03.

-	US-04.

-	US-05.

| US-1: INICIO- INTRODUCCIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento de usuario: La página de inicio debe tener una presentación general del sitio, introductoria a los temas principales, con acceso rápido a las secciones importantes. | Requerimiento de sistema: Maquetación de la portada con estructura responsive, paleta de colores coherente y tarjetas de navegación. |  |

| Prioridad: 1 | Estimación: 2 horas |
| --- | --- |

Definiciones de hecho:

- Presentar el diseño

- El correcto funcionamiento de los enlaces

- Que sea funcional.

- Realizar el plan de pruebas.

- Ejecutar el plan de pruebas.

| US-2: FUNDAMENTOS DE CALIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento de usuario: Debe contener una sección "Fundamentos" con los conceptos clave de calidad, métricas y estándares. | Requerimiento de sistema: Maquetación de contenido textual legible que resalte los conceptos clave, con buena ortografía y legibilidad en diferentes pantallas. |  |
| Prioridad: 2 | Estimación: 2 horas |  |

Definiciones de hecho:

- Presentar el diseño.

- Correcto funcionamiento de los enlaces.

- Fácil entendimiento por parte del usuario.

- Buena ortografía.

- Conceptos clave resaltados correctamente.

| US-3: TECNICAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento de usuario: La página debe contener una sección "Técnicas de aseguramiento de la calidad" con tipos, niveles y técnicas de pruebas de software. | Requerimiento de sistema: Maquetación de esquemas gráficos comparativos estilizados para diferenciar niveles, tarjetas interactivas desplegables y pruebas de usabilidad. |  |
| Prioridad: 3 | Estimación: 3 horas |  |

Definiciones de hecho:

- Presentar el diseño.

- Correcto funcionamiento de los elementos desplegables.

- Que sea funcional.

- Realizar el plan de pruebas.

- Ejecutar el plan de pruebas.

- Diseño responsivo, visualizado correctamente en escritorio, Tablet y móvil.

- Validación de que el diseño respeta la guía de estilos/paleta de colores del proyecto.

| US-4: HERRAMIENTAS DE CALIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento de usuario: La página debe contener una sección "Herramientas de calidad" con una introducción a herramientas de gestión de pruebas, seguimiento de defectos y análisis de calidad. | Requerimiento de sistema: Sistema de filtrado por categoría de herramientas mediante botones interactivos, sin recargar la página, validando su correcto funcionamiento. |  |
| Prioridad: 4 | Estimación: 3 horas |  |

Definiciones de hecho:

- Presentar el diseño.

- Cada tarjeta muestra un ícono representativo correcto según su categoría (Bug Trackers, Linters, Test Management).

- Grid responsivo: se reordena correctamente en escritorio, tablet y móvil, sin tarjetas cortadas o desalineadas.

- Consistencia visual validada (tamaños, espaciados, tipografía) respecto a la guía de estilos del proyecto.

| US-5: PROCESOS DE DESARROLLO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento de usuario: La página debe contener una sección "Ciclo de vida del desarrollo de software" que permita comprender su importancia en la construcción de software. | Requerimiento de sistema: Timeline (vertical u horizontal) que muestre secuencialmente las etapas del SDLC (Requisitos, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Despliegue, Mantenimiento), con animación de scroll suave o iluminación progresiva al interactuar el usuario, verificando que sea responsivo |  |

|  | sin generar desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas. |
| --- | --- |
| Prioridad: 5 | Estimación: 2 horas |

Definiciones de hecho:

- El timeline está maquetado mostrando secuencialmente las 6 etapas del SDLC.

- Cada etapa tiene un estilo visual claro y diferenciado (color, número o ícono) que indica su orden dentro del ciclo.

- El diseño mantiene consistencia con la guía de estilos del proyecto (tipografía, colores, espaciados).

- Se validó que el timeline se lea de forma clara y ordenada de principio a fin.

- Que sea funcional.

- Realizar el plan de pruebas.

- Ejecutar el plan de pruebas.

08/09 — Primer Sprint

Preguntas guía de la reunión:

- ¿Pudiste avanzar?

- ¿Hay algún impedimento?

- ¿Qué tenes planeado para mañana?

Scrum diario — Reunión de organización:

- Se definieron las historias de usuario y se discutió el alcance del sprint.

- Como impedimento, se acordó considerar la fecha del examen del

02/10 en la planificación del equipo.

- La diseñadora presentará dos vistas en la próxima reunión.

10/09

Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se trabajó sobre la pila del sprint.

- Impedimento: la diseñadora no cumplió con lo pactado, lo cual generó inconvenientes.

- Próximos pasos: que la diseñadora finalice sus tareas, a fin de dar inicio a la etapa de programación una vez que sean aprobadas por el Product Owner.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: no se registraron avances en esta jornada.

- Impedimento: la diseñadora no cumplió con lo pactado, lo cual generó inconvenientes.

- Próximos pasos: que la diseñadora finalice sus tareas para poder iniciar la programación (una vez aprobadas por el Product Owner) y comenzar con las pruebas correspondientes.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: se completó la vista principal (US-1).

- Impedimento: se presentaron algunos inconvenientes vinculados a la organización personal.

- Próximos pasos: finalizar las 3 vistas restantes.

Morena Godoy — Programadora

- No estuvo presente en la reunión.

11/09

Scrum diario:

- Se organizó el plan de pruebas.

- Se aprobó el diseño y la estructura de la página principal.

Ainara Rosales — Scrum Master

- No estuvo presente en la reunión.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: no se registraron avances en esta jornada.

- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.

- Próximos pasos (para el martes): verificar si la diseñadora finaliza sus vistas y la programadora sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: se completó la vista de calidad con todos sus requisitos (US-2, US-3 y US-4).

- Impedimento: se presentaron algunos inconvenientes vinculados a la organización personal.

- Próximos pasos (para el martes): finalizar la vista de proceso (US-5).

Morena Godoy — Programadora

- No estuvo presente en la reunión.

15/09

Scrum diario:

Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se finalizó la pila del sprint.

- Estado: a la espera de la aprobación de la programación por parte del Product Owner.

- Próximos pasos (para el viernes): completar las historias de usuario pactadas.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: no se registraron avances en esta jornada.

- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.

- Próximos pasos (para el martes): verificar si la diseñadora finaliza su vista y la programadora sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: no se logró avanzar en esta jornada.

- Impedimento: se presentaron algunos inconvenientes vinculados a la organización personal.

- Próximos pasos (para el viernes): finalizar la vista pendiente.

Morena Godoy — Programadora

- Avance: se avanzó con una parte de la programación correspondiente a las vistas aprobadas por el Product Owner (US-1, US-2, US-3 y US-4).

- Impedimentos: no se registraron inconvenientes.

- Próximos pasos (para el viernes): aguardar la aprobación de la base programada por parte del Product Owner.

22/09

Scrum diario:

Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se finalizó la pila del sprint.

- Estado: a la espera de la aprobación de la programación por parte del Product Owner.

- Próximos pasos (para el jueves): asegurar que el Product Owner apruebe las vistas y la programación correspondientes.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: se avanzó con el plan de pruebas correspondiente a la programación ya aprobada.

- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.

- Próximos pasos (para el jueves): verificar si la diseñadora finaliza sus vistas y la programadora sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: no se logró avanzar en esta jornada.

- Impedimento: se presentaron algunos inconvenientes vinculados a la organización personal.

- Próximos pasos (para el jueves): finalizar las vistas pendientes.

Morena Godoy — Programadora

- Avance: se avanzó con una parte de la programación correspondiente a las vistas aprobadas por el Product Owner.

- Impedimentos: no se registraron inconvenientes.

- Próximos pasos (para el jueves): aguardar la aprobación de la base programada por parte del Product Owner y continuar con la programación de las vistas ya aprobadas.

24/09

Scrum diario:

Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se finalizó la pila del sprint.

- Estado: El Product Owner aprobó los diseños.

- Próximos pasos (para el martes): asegurar que el Product Owner apruebe los cambios en las vistas y la programación correspondiente.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: se avanzó con el plan de pruebas correspondiente a la programación ya aprobada.

- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.

- Próximos pasos (para el martes): verificar si la programadora avanza sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: Se logró avanzar en esta jornada, se presentó la vista de la US-5 al product owner, este nos dio su devolución.

- Impedimento: No se presentaron inconvenientes.

- Próximos pasos (para el jueves): Finalizar las correcciones de las vistas pendientes.

Morena Godoy — Programadora

- Avance: se avanzó con una parte de la programación correspondiente a las vistas aprobadas por el Product Owner.

- Impedimentos: no se registraron inconvenientes.

- Próximos pasos (para el martes): aguardar la aprobación de la base programada por parte del Product Owner y continuar con la programación de las vistas ya aprobadas.

25/09

Scrum diario:

Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se finalizó la pila del sprint.

- Estado: El Product Owner aprobó los diseños.

- Próximos pasos (para el martes): asegurar que el Product Owner apruebe los cambios en las vistas y la programación correspondiente.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: se avanzó con el plan de pruebas correspondiente a la programación ya aprobada.

- Estado: a la espera de que la programadora avance para poder comenzar con las pruebas.

- Próximos pasos (para el martes): verificar si la programadora avanza sus páginas.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: Se logró avanzar en esta jornada con las correcciones y se terminaron.

- Impedimento: No se presentaron inconvenientes.

- Próximos pasos: Trabajo realizado.

Morena Godoy — Programadora

- Ausente.

15/10

Scrum diario:

Ainara Rosales — Scrum Master

- Avance: se finalizó la pila del sprint.

- Estado: El Product Owner aprobó los diseños.

- Próximos pasos: asegurar que el Product Owner apruebe el trabajo.

Mayra Fritz — Tester

- Avance: se comenzó con el plan de pruebas y la documentación.

- Estado: a la espera de que el Product Owner apruebe la documentación.

- Próximos pasos (para el viernes): Consultar unas dudas y terminar la documentación.

Lucía Rosales — Diseñadora

- Avance: Termino su labor.

- Impedimento: No se presentaron inconvenientes.

- Próximos pasos: Esperar que el Product Owner apruebe el trabajo correspondiente.

Morena Godoy — Programadora

- Avance: Termino su labor.

- Impedimento: No se presentaron inconvenientes.

- Próximos pasos: Esperar la devolución de la Tester y corregir lo que sea necesario.

Sprint Review

Fecha de la Review: [25/09/2026]
Participantes: Ainara Rosales (Scrum Master), Mayra Fritz (Tester), Lucía Rosales (Diseñadora), Morena Godoy (Programadora) y el Product Owner [Alejandro Zeballos].
Demostración realizada: se presentaron al Product Owner las cinco historias del Sprint y fueron aprobadas.

| Historia | Resultado | Devolución del Product Owner |
| --- | --- | --- |
| US-1 Inicio – Introducción | Aceptada | Aceptada de inmediato, sin observaciones. |
| US-2 Fundamentos de calidad | Aceptada | Pequeñas correcciones, luego aceptada. |
| US-3 Técnicas de aseguramiento de la calidad | Aceptada | Pequeñas correcciones, luego aceptada.. |
| US-4 Herramientas de calidad | Aceptada | Pequeñas correcciones, luego aceptada. |
| US-5 Procesos de desarrollo | Aceptada | Correcciones importantes, luego aceptada. |

Conclusión: 5 de 5 historias aceptadas.

Introducción del gráfico:

Eje X: días hábiles desde el inicio del Sprint (07/09/2026). Eje Y: tareas pendientes. Cada historia de usuario tiene tres tareas (diseño, programación y pruebas), lo que da un total de 15, porque la Definición de Hecho exige que las tres estén cumplidas. La línea ideal es la proyección de descenso constante hasta cero el 23/09/2026; la línea real refleja las tareas efectivamente terminadas.

Al finalizar el período planificado (23/09/2026) quedaban 14 de las 15 tareas pendientes, frente a 0 en la proyección ideal. Solo estaba terminado el diseño de US-1 (10/09). La diseñadora completó las vistas restantes el 25/09, luego de presentar la US-5 al Product Owner el 24/09 y realizar las correcciones solicitadas.

La programación dependía de las vistas aprobadas, por lo que avanzó de manera parcial desde el 15/09 y recién se terminó el 14/10. A esto se sumaron ausencias en algunas reuniones (la programadora el 10/09, 11/09 y 25/09; la Scrum Master el 11/09), inconvenientes de organización del equipo y la planificación en torno a la fecha de examen del 02/10. El plan de pruebas se fue elaborando durante el Sprint, pero su ejecución comenzó recién el 15/10, cuando hubo código terminado para probar, y se completó el 16/10.

Las caídas bruscas de la línea real (10/09, 25/09, 14/10 y 16/10) se deben a que el trabajo se cerró en bloques y no de forma progresiva: cada etapa dependía de la anterior (diseño aprobado, programación y pruebas), por lo que los retrasos se acumularon. Los estancamientos más largos fueron entre el 10/09 y el 25/09 (diseño y aprobaciones) y entre el 25/09 y el 14/10 (programación). En consecuencia, el Sprint se cerró el 16/10, más de tres semanas después de la fecha planificada.

Retrospectiva

¿Qué funcionó bien?

- Se realizó un Daily en cada clase y quedó registrado.

- Los diseños de las vistas de calidad (US-2, US-3 y US-4) se completaron en una misma jornada y fueron aceptados con correcciones menores.

- Se realizó la corrección de la US-5 dentro de un corto plazo.

- La US-1 fue aceptada de inmediato.

- Se organizó el plan de pruebas en paralelo al desarrollo.

- Las devoluciones del Product Owner se atendieron y se corrigieron.

¿Qué se puede mejorar?

- Cumplir los plazos pactados de diseño, ya que programación y pruebas dependían de él.

- Reducir las esperas entre etapas: la Tester no pudo avanzar durante varias clases por falta de código para probar.

- La asistencia a los Daily y a las clases.

- Planificar con la fecha de examen (02/10) y las inasistencias previstas.

Compromisos para el próximo Sprint:

- Fijar fechas de entrega de cada tarea en el Daily y revisarlas en el siguiente.

- Presentar cada vista al PO apenas esté lista, sin esperar a juntar todas.

- Avisar con anticipación cualquier inasistencia o impedimento personal para reasignar tareas.

- Que programación y pruebas arranquen sobre cada vista aprobada, sin esperar a que estén todas.